ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 418/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Ημερομηνία: 29 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110- 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την  17η Δημόσια - Τακτική - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 29ης Ιουλίου 2016.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Θέμα 10ο  Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Οδοποιία κατασκευή & Συντήρηση Οδών- Επισκευή Τσιμεντοδρόμων".

Σήμερα στις 29 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια - Τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 30108/22.07.2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαεννέα  (19) μέλη και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                        ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Παρούσα

ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Παρών

ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                               Απών (αποχώρησε)

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                Απών (αποχώρησε)

ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών

ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρούσα

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρούσα

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                   Απών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απούσα

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                   ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                   Απών

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                      ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                            Απών

ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρούσα

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών (αποχώρησε)

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                             Απών

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών

……………………………………………………………………………………………….......................................................

ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                            Απών (αποχώρησε)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                        Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                          Απών (αποχώρησε)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                           Απών

Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Παρούσα και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Βούλας κα Νατάσα Κουρεντζή.

Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 10ου ημερησίας διάταξης θέματος.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε o γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. Πατρούλα Κούνα.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 30243/25.7.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων.

2. Την υπ΄αρ. 29645/20.7.2016 αίτηση της αναδόχου.

3. Την υπ΄αριθμ. 327/2016 απόφαση του Δ.Σ.

4. Την τοποθέτηση- εισήγηση του κ. Δημάρχου.

5. Τις τοποθετήσεις- προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται

στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

O M O Φ Ω Ν Α

- Εγκρίνει την 2η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ” για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών ήτοι έως 03.12.2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των αρχαιολογικών ερευνών επί της οδού Σ. Μελά στην Δ.Κ Βούλας, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου και την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η απόφαση πήρε αριθμό  418/2016.

Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

| Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Τα Μέλη |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |