ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 443/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110- 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την  18η Δημόσια - Τακτική - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της 19ης Σεπτεμβρίου 2016.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε) και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.

Σήμερα στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια - Τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 36802/15.09.2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα έντεκα (11) μέλη και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                        ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Παρούσα

ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Απών (αποχώρησε)

ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                               Απών (αποχώρησε) ________

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών

ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών (προσήλθε)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                Απών

ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρούσα

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)        Παρών

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απούσα

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών (αποχώρησε)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών (αποχώρησε)

ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απούσα

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών (αποχώρησε)

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών (αποχώρησε)

ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                   ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                 Απών (αποχώρησε)

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                 Απών

ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                 Απών (αποχώρησε)

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                      ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                            Απών

ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρούσα

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών (αποχώρησε)

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών (αποχώρησε)

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                             Απών

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                            Απών (αποχώρησε)

……………………………………………………………………………………………….......................................................

ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                            Απών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                         Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                          Απών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                          Απών (αποχώρησε)

Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Παρούσες και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Δ.Ε. Βούλας και Δ.Ε. Βουλιαγμένης κες Νατάσα Κουρεντζή και Λεντή- Τομοπούλου Αννα- Βασιλεία αντίστοιχα.

Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 16ου ημερησίας διάταξης θέματος.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε o γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Τσάκαλης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αρ. 36666/14.9.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

2. Τον 2ο Α.Π.Ε. με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

3. Το υπ. αρ. 35307/5.9.2016 έγγραφο του κ. Πρωτονοτάριου Δημητρίου,

4. Την υπ. αρ. πρωτ. 12441/29.3.2016 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

5. Τις διατάξεις της παραγρ. 8α του αρθρ. 48 και το άρθρ. 57 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ,

6. Την τοποθέτηση- εισήγηση του κ. Δημάρχου.

7. Τις τοποθετήσεις- προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται

στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- Εγκρίνει

- α. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ” συνολικής δαπάνης ποσού 37.300,81€ με ΦΠΑ ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και αναλύεται ως: δαπάνη εργασιών 30.072,13 €, δαπάνη απροβλέπτων 9,17 €, ΦΠΑ (24%) 7.219,51 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την δαπάνη της εργολαβικής σύμβασης εκτός της διαφοράς που προκύπτει λόγω της αυξήσεως του ΦΠΑ από 23% σε 24% ποσού 300,81 €, τα οποία συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες με διάθεση τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων.

- β) Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου για 75 ημερολογιακές ημέρες από την τις 29.9.2016, ημερομηνία που έληγε η αρχική συμβατική προθεσμία, σύμφωνα  με το υπ. αρ. 35307/5.9.2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου κ. Πρωτονοτάριου Δημητρίου.

Η απόφαση πήρε αριθμό  443/2016.

Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

| Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Τα Μέλη |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |